**Documento de Visão de Projeto** <1.0.0>

**Projeto *FestINF***

**Sumário**

[1. Dados Gerais 3](#_Toc12467917)

[1.1. Sobre o Documento 3](#_Toc12467918)

[1.2. Sobre o Projeto 3](#_Toc12467919)

[2. Visão do Produto 4](#_Toc12467920)

[3. Necessidades e Funcionalidades 5](#_Toc12467921)

[3.1. Informações Gerais 5](#_Toc12467922)

[3.2. Descrições das Necessidades e Funcionalidades 5](#_Toc12467923)

[4. Meta Sprints 8](#_Toc12467924)

[4.1. Sprint 1 – Utilização Básica 8](#_Toc12467925)

[4.2. Sprint 2 – Entrar No Site por Perfil / Mostrar Serviços 8](#_Toc12467926)

[4.3. Sprint 3 – Alterar Cliente 8](#_Toc12467927)

[4.4. Sprint 4 – Alterar Fornecedores 9](#_Toc12467928)

[4.5. Sprint 5 – Fazer/Visualizar Orçamentos 9](#_Toc12467929)

[4.6. Sprint 6 – Avaliar Fornecedores 9](#_Toc12467930)

[4.7. Sprint 7 – Administrar Site 10](#_Toc12467931)

[4.8. Sprint 8 – Recuperar Senhas Usuário / Cadastro Serviços Fornecedor 10](#_Toc12467932)

[5. Meta Releases 11](#_Toc12467933)

[5.1. Release 1 – Criação Usuários/Serviços 11](#_Toc12467934)

[5.2. Release 2 – Alteração de Cliente/Fornecedores 11](#_Toc12467935)

[5.3. Release 3 – Gerenciamento de Orçamentos 11](#_Toc12467936)

[5.4. Release 4 – Administração do Site/ Senhas Fornecedor 11](#_Toc12467937)

# Dados Gerais

## Sobre o Documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
|  | 1.0.0 | Criação do documento | Ederson A de Souza |

## Sobre o Projeto

O projeto será um site para orçamentos de Festas Infantis.

# Visão do Produto

**Para** <cliente-alvo>

Usuários em geral

**que** <problema ou oportunidade>

Fazer Orçamentos ou Oferecer Serviços para festas infantis

**o** <nome do produto>

FestINF

**é um** <categoria do produto>

Site para Orçamentos de festas infantis

**que** <benefício-chave, razão convincente para utilizar>

Facilita a oferta de serviço e a busca de orçamentos

**Ao contrário de** <alternativa primária competidora>

Dos sites convencionais

**nosso produto** <diferenciação primária>

Traz uma nova forma de fazer orçamentos para festas infantis

# Necessidades e Funcionalidades

## Informações Gerais

|  |  |
| --- | --- |
| **Níveis de Criticidade** | |
| Crítico | Item extremamente necessário, possivelmente itens dependem dele. |
| Importante | Item importante para o sistema. |
| Útil | Item que faz uma melhoria ou adiciona comportamentos, mas que não interferem no sistema. |

## Descrições das Necessidades e Funcionalidades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Necessidade 1** | | |
| Gerenciamento de Clientes | | |
| **Id.** | **Descrição das Funcionalidades/Personas envolvidos** | **Criticidade** |
| 1.1. | Criação de Cliente | Crítico |
| **Persona:** Usuário sem cadastro no sistema |
| **Dependência:** |
| 1.2. | Alteração de Cliente | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. |
| 1.3. | Desativar Cliente | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. |
| 1.4. | Adicionar Telefones ao Cliente | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. |
| 1.5. | Adicionar Endereço Cliente | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. |
| 1.6. | Alterar Senha Cliente | Crítico |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. |
| 1.7. | Remover Telefones do Cliente | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. / 1.4. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Necessidade 2** | | |
| Gerenciamento de Fornecedores | | |
| **Id.** | **Descrição das Funcionalidades/Personas envolvidos** | **Criticidade** |
| 2.1. | Criação de Fornecedor | Crítico |
| **Persona:** Usuário sem cadastro no sistema |
| **Dependência:** |
| 2.2. | Alteração de Fornecedor | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 2.1. |
| 2.3. | Desativar Fornecedor | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 2.1. |
| 2.4. | Adicionar Telefones ao Fornecedor | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 2.1. |
| 2.5. | Adicionar Endereço Fornecedor | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 2.1. |
| 2.6. | Gerenciar Serviços no Fornecedor | Crítico |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 2.1. / 3.1 |
| 2.7. | Alterar Senha Fornecedor | Crítico |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência: 2**.1. |
| 2.8. | Remover Telefones do Fornecedor | Importante |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 2.1. / 2.4. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Necessidade 3** | | |
| Orçamentos | | |
| **Id.** | **Descrição das Funcionalidades/Personas envolvidos** | **Criticidade** |
| 3.1. | Listar Fornecedores Disponíveis | Crítico |
| **Persona:** Qualquer usuário |
| **Dependência:** 2.1. |
| 3.2. | Entrar no Site Como Fornecedor | Crítico |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 2.1. |
| 3.3. | Entrar no Site Como Cliente | Crítico |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. |
| 3.4. | Mostrar Serviços do Fornecedor na Lista | Crítico |
| **Persona:** Qualquer usuário |
| **Dependência:** 2.1. **/** 2.6. |
| 3.5. | Pedir Orçamentos | Crítico |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 1.1. / 2.1. / 3.1 / 3.3. |
| 3.6. | Visualizar Orçamentos Solicitados | Crítico |
| **Persona:** Usuário com perfil “Fornecedor” |
| **Dependência:** 3.5. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Necessidade 4** | | |
| Avaliações Fornecedor | | |
| **Id.** | **Descrição das Funcionalidades/Personas envolvidos** | **Criticidade** |
| 4.1. | Avaliar Fornecedor | Útil |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 3.1. |
| 4.2. | Mostrar Avaliações do fornecedor | Útil |
| **Persona:** Qualquer usuário |
| **Dependência:** 3.1. |
| 4.3. | Marcar Fornecedor como Favorito | Útil |
| **Persona:** Usuário com perfil “Cliente” |
| **Dependência:** 3.1. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Necessidade 5** | | |
| Administrar Site | | |
| **Id.** | **Descrição das Funcionalidades/Personas envolvidos** | **Criticidade** |
| 5.1. | Entrar no site como Administrador | Útil |
| **Persona:** Usuário com perfil “Administrador” |
| **Dependência:** |
| 5.2. | Visualizar Clientes Cadastrados | Útil |
| **Persona:** Usuário com perfil “Administrador” |
| **Dependência:** 1.1. |
| 5.3. | Visualizar Fornecedores Cadastrados | Útil |
| **Persona:** Usuário com perfil “Administrador” |
| **Dependência:** 2.1. |
| 5.4. | Cadastrar Serviços disponíveis ao Fornecedor | Útil |
| **Persona:** Usuário com perfil “Administrador” |
| **Dependência:** |

# Meta Sprints

[Por meio deste Sprint,] possibilitaremos <QUEM> a <O QUÊ>

## Sprint 1 – Utilização Básica

Por meio desta Sprint possibilitaremos o usuário Incluir Clientes e Fornecedores e Listar os Fornecedores.

**Estórias**

1.1. Criação de Cliente

2.1. Criação de Fornecedor

3.1. Listar Fornecedores Disponíveis

## 

## Sprint 2 – Entrar No Site por Perfil / Mostrar Serviços

Por meio desta Sprint possibilitaremos o usuário a possibilidade de Entrar no Site como Fornecedor ou Cliente, Gerenciar os serviços que serão oferecidos pelo fornecedor e mostrar os serviços na lista de fornecedores.

**Estórias**

3.3. Entrar no Site Como Cliente

3.2. Entrar no Site Como Fornecedor

2.6. Gerenciar Serviços no Fornecedor

3.4. Mostrar Serviços do Fornecedor na Lista

## Sprint 3 – Alterar Cliente

Por meio desta Sprint possibilitaremos o usuário fazer alterações no Cliente.

**Estórias**

1.2. Alteração de Cliente

1.3. Exclusão de Cliente

1.4. Adicionar Telefones ao Cliente

1.5. Adicionar Endereço Cliente

1.7. Remover Telefones do Cliente

## Sprint 4 – Alterar Fornecedores

Por meio desta Sprint possibilitaremos o usuário fazer alterações no Fornecedores.

**Estórias**

2.2. Alteração de Fornecedor

2.3. Exclusão de Fornecedor

2.4. Adicionar Telefones ao Fornecedor

2.5. Adicionar Endereço Fornecedor

2.8. Remover Telefones do Fornecedor

## Sprint 5 – Fazer/Visualizar Orçamentos

Por meio desta Sprint possibilitaremos o Cliente pedir Orçamentos e Ao Fornecedor Visualizar o Orçamento solicitado.

**Estórias**

3.5. Como Cliente Pedir Orçamentos

3.6. Como Fornecedor Visualizar Orçamentos Solicitados

## Sprint 6 – Avaliar Fornecedores

Por meio desta Sprint possibilitaremos o Cliente Avaliar o Fornecedor e/ou Marcar com Favorito e Mostrar as avaliações.

**Estórias**

4.1. Avaliar Fornecedor

4.2. Mostrar Avaliações no fornecedor

4.3. Marcar Fornecedor como Favorito

## Sprint 7 – Administrar Site

Por meio desta Sprint possibilitaremos o Administrador visualizar os Clientes e Fornecedores Cadastrados.

**Estórias**

5.1. Entrar no site como Administrador

5.2. Visualizar Clientes Cadastrados

5.3. Visualizar Fornecedores Cadastrados

## Sprint 8 – Recuperar Senhas Usuário / Cadastro Serviços Fornecedor

Por meio desta Sprint possibilitaremos o Administrador visualizar os Clientes e Fornecedores Cadastrados.

**Estórias**

5.3. Cadastrar Serviços disponíveis ao Fornecedor

1.6. Alterar Senha Cliente

2.7. Alterar Senha Fornecedor

# Meta Releases

Por meio da Release/Até <QUANDO>, possibilitaremos <QUEM> a <O QUÊ>

## Release 1 – Criação Usuários/Serviços

Por meio da release até [mm/yyyy] possibilitaremos ao usuário a utilização básica do site.

## Release 2 – Alteração de Cliente/Fornecedores

Por meio da release até [mm/yyyy] possibilitaremos ao o gerenciamento de Clientes/Funcionários.

## Release 3 – Gerenciamento de Orçamentos

Por meio da release até [mm/yyyy] possibilitaremos que sejam Solicitados Orçamentos, e Avaliado o Fornecedor.

## Release 4 – Administração do Site/ Senhas Fornecedor

Por meio da release até [mm/yyyy] possibilitaremos a administração do site.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Release 1** | | **Release 2** | |
| Criação Usuários/Serviços | | Alteração de Cliente/Fornecedores | |
| Sprint 1 – Utilização Básica | Sprint 2 – Entrar No Site por Perfil / Mostrar Serviços | Sprint 3 – Alterar Clientes | Sprint 4 – Alterar Fornecedores |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Release 3** | | **Release 4** | |
| Gerenciamento de Orçamentos | | Administração do Site/ Senhas Fornecedor | |
| Sprint 5- Fazer/Visualizar Orçamentos | Sprint 6 – Avaliar Fornecedores | Sprint 7 – Administrar Site | Sprint 8 – Recuperar Senhas Usuário / Cadastro Serviços Fornecedor |